포스트 모템

**팀 포스트 모템**

**잘된 점:**

엔진의 기능을 충분히 다양하게 활용해볼 수 있었음

-다음 프로젝트에서 엔진이 가진 기능을 충분히 고려해 콘텐츠나 시스템을 기획할 수 있는 발판이 됨

-기획의 방향성을 잡기가 쉬워짐

**아쉬운점**:

체계적이지 못한 기획과 제작

-브레인스토밍 식의 기획 회의

-지속적인 회의를 통한 자유로운 의견 교환에는 의미가 있었으나, 그 과정에서 혼선과 충돌이 발생함

-너무 다양한 의견이 발생해 작업에 집중하지 못하고 진행이 지체됨

해결 방안: 정확한 역할분담과 정확하고 체계적인 문서화, 깔끔한 문서정리

**추후 개발에 고려할 사항**

유저층 선정

-명확한 타겟층을 선정하여 타겟층의 배경 지식, 성향 등의 정보를 고려하여 기획

-너무 자세하거나 너무 간결한 기획을 최소화할 수 있음

**개별 포스트 모템**

문준호

잘된 점

빠른 소재 선정과 키워드를 통한 세계관 구축, 높은 집중도

아쉬운점

설정과 세계관에 대한 충분한 설명 부족, 체계적인 문서화 부족, 테크니컬 라이팅 부족

**개인 후기**

문준호

컨디션 관리도 협업에 있어 중요한 사항임을 몸으로 깨달았습니다.

규칙적인 생활과 적당한 식사가 절실해졌습니다.

협업에 있어 무언가를 요청할 때 어떻게 요청하고, 요청을 받았을 때에 어떻게 답해야 하는지에 대해 생각해볼 수 있는 기회가 되었습니다.